附件4

凤凰县住房保障服务中心专项支出

绩效自评报告

评价类型:实施过程评价□      完成结果评价√

项目名称   白蚁防治工作经费

项目单位法人代码  12433123448579583X

支出科目编码  2120102

项目单位   凤凰县住房保障服务中心

主管部门   凤凰县住房保障服务中心

评价机构：中介机构□  专家组□  评价组√

2022年5月23日

凤凰县财政局（制）

| 项目负责人 |  |  |  | 王壮平 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 13574356611 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  | 凤凰县民俗园政务中心六楼 |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 416200 |  |
| 项目起止时间 |  |  |  | 2021年1月～2021年12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额（万元） |  |  |  | 42 |  |  |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  |  |  | 42 |  |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  |  |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  |  |  |  |
| 州财政 |  |  |  |  |  |  |  | 州财政 |  |  |  |  |  |  |  |
| 县财政 |  |  |  | 42 |  |  |  | 县财政 |  |  |  |  |  | 42 |  |
| 单位自筹 |  |  |  |  |  |  |  | 单位自筹 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基 本 概 况 | 对全县新建、改建、翻建、扩建房屋进行白蚁预防处理及治疗。进一步规范城市房屋白蚁防治管理工作，加强白蚁防治工作工程信息化建设。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 绩 效 目 标 | 2021年内完成全县白蚁预防处理及原有房屋的白蚁检查和灭治工作，严格按照国家和地方有关城市房屋白蚁防治的施工技术规范和操作程序进行防治，建立药剂实行专仓储存、专人管理，确保用药安全，加强技术研究和白蚁防治队伍建设，不断提高白蚁防治水平。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 执 行 情 况 | 项目 完成 情况 | 2021年开展全县内包括凤仙境 、碧桂园、凯盛、领创、凤凰府等项目白蚁预防及治疗工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 资金 投入 情况 | 全年实际到位资金42万元，全部用于白蚁防治工作支出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 绩效 目标 实现 情况 | 本年完成白蚁防治面积2.95万平方米，实现白蚁防治网上预约、受理、查询、反馈等功能，提高社会公众防蚁意识和对白蚁防治工作的后期维护工作，多渠道满足群众灭蚁需求，提高防治技术水平，促进白蚁防治工作与经济社会建设和生态环境建设协调发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经济 效益 分析 | 根据财税[2017]20号文件要求，2017年4月1日取消白蚁防治收费，白蚁防治工作既是一项公益事业，又是一项民生工程。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 社会 效益 分析 | 白蚁工作是一项群众性的工作，作为一项“为民除蚁，为民造福”的新事物，绝大多数人对此的理解和认同还有一个过程，相当一部分群众对白蚁习性认识不足，因此2021年加大白蚁工作宣传力度，增强群众白蚁防治意识，一个月户外宣传不少于两次。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目 组织 管理 情况 | 强化内部管理，健全规章制度的建立，制定了一系列管理制度。尽心尽力，取信于民，重信誉，为民解忧粉实事，优质服务的良好形象。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目 财务 管理 情况 | 严格按照专项资金使用要求，专款用于预防和灭治费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 存在 问题 及 分析 | 防治器材得不到解决，白蚁防治的跟踪服务工作不到位，个别建房单位和个人不予支持，少数群众对白蚁的危害性认识不够，甚至拒绝服务。虽然国家建设部发布130令，但在我县还没有一个规范而操作性强的地方性文件。有的单位和个人怕出钱，对白蚁防治工作不理解、不支持。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自 评 结 论 | 评价小组按照绩效目标评价指标体系，逐一分析对照，自我评价得分93分，达到优。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 优 | √ |  |  | 良 |  |  |  |  | 合格 |  |  |  | 不合格 |  |
| 有 关 建 议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评 价 人 员 | 姓名 |  | 职称/职务 |  |  | 单 位 |  |  |  |  |  |  | 签字 |  |  |
|  | 王壮平 |  | 副主任科员 |  |  | 县住房保障服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 龙合金 |  | 股长 |  |  | 县住房保障服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 王新加 |  | 办公室主任 |  |  | 县住房保障服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石真金 |  | 会计 |  |  | 县住房保障服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专家组（评价组）组长（签字）： 年 月 日 项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 住房保障服务中心专项支出绩效评价指标体系 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 评价标准 | 指标解释 | 分值 |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分） | 目标是否明确、细化、量化 | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分） | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 3 |
|  |  |  |  | 决策程序 | 5 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 5 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分） | 是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理 | 2 |
|  |  |  |  | 分配结果 | 6 | 项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分） | 资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理 | 6 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分） | 实际到位/计划到位×100% | 3 |
|  |  |  |  | 到位时效 | 2 | 及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 7 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 3 | 财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 3 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 机构健全、分工明确（1分） | 机构是否健全、分工是否明确 | 1 |
|  |  |  |  | 管理制度 | 9 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分） | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 9 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 2021年完成白蚁防治面积2.95万平方米，全面完成绩效目标。 | 项目产出数量是否达到绩效目标 | 4 |
|  |  |  |  | 产出质量 | 4 | 认真完成白蚁防治工作，提高防治技术水平。 | 项目产出质量是否达到绩效目标 | 4 |
|  |  |  |  | 产出时效 | 3 | 白蚁防治各项工作年度内完成。 | 项目产出时效是否达到绩效目标 | 3 |
|  |  |  |  | 产出成本 | 3 | 财政安排白蚁工作经费42万元，严格按照专项资金使用要求使用。 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 3 |
|  |  | 项目效果 | 40 | 经济效益 | 8 | 本年内完成白蚁防治工作，取得较好的经济效益。 | 项目实施是否产生直接或间接经济效益 | 8 |
|  |  |  |  | 社会效益 | 8 | 有效控制白蚁危害房屋建筑，减少经济损失，对保障人民群众生命财产安全起到积极作用。 | 项解目实施是否产生社会综合效益 | 7 |
|  |  |  |  | 环境效益 | 8 | 积极推广符合生态要求的白蚁防治新技术、新设备、新产品，提高防治技术水平，促进白蚁防治工作与经济社会建设和生态环境建设协调发展。 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 6 |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 8 | 加强白蚁防治技术研究和人才培养，加强白蚁防治科普宣传力度，提高社会公众防蚁意识和对白蚁防治工作的后期维护工作。 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 7 |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 | 8 | 深化“放管服”改革、推进供给侧结构性改革的重要举措，将为优化实体经济发展环境，切实减轻企业负担起到积极作用，广大群众满意度为97%。 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | 6 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 93 |

填报说明

一、本报告由自评机构填写，所有内容必须客观真实。

二、封面填写

（一）评价类型：在项目所属类型的方框内打√，属于跨年度支出项目中期评价的填报“实施过程评价”；属于项目完成后评价的填报“完成结果评价”。

（二）项目名称：须与项目批复文件的项目名称一致。

（三）项目单位法人代码：按照质量技术监督部门颁发的单位法人代码填写。

（四）支出科目编码：按照财政部统一的政府预算支出科目编码填写。

（五）项目单位：填写全称，不得省略。

（六）主管部门：填写全称，不得省略。

三、报告内容填写

（一）项目负责人：当项目负责人有多个时，项目负责人、联系电话、地址和邮编等栏目，可调整格式，逐个填写。

（二）项目起止时间：按照项目预算批复至项目完工（竣工验收）的实际时间填写。

（三）基本概况：填列项目的实施依据、涉及范围、主要内容和用途等。如项目执行过程中存在计划调整的，需说明调整原因情况

（四）项目绩效目标：

明细填列项目绩效总目标、阶段性目标及其分项子目标，对主要的经济、社会、生态环境效益目标等要有明确的指标和标准。

（五）项目执行情况：

1、项目完成情况：填列项目的完成时间，需验收项目的要明确是否已经通过验收；未按期完成或尚未完成的要说明原因。

2、资金投入情况:填列项目实际投入资金数额，明确计算出项目资金使用率（实际投入资金/实际到位资金×100％），项目执行超支显著或节余资金较多的，要说明原因。

3、绩效目标实现情况：应对照第（四）栏设定的各项绩效目标，分项填列实际完成情况

4、经济效益分析：填列项目实施取得的经济效益

5、社会效益分析：填列项目实施取得的社会效益

6、项目组织管理情况：填列项目的组织管理体系运行构架，是否按照有关规章制度要求规范执行，是否存在违规违法问题。

7、项目财务管理情况：填列项目的财务管理体系运行构架，是否按照有关规章制度要求规范执行，专项管理，严格把关，是否存在违法违规问题。

8、存在问题及分析：填列项目实施过程和执行效果中发现的问题，并进行分析

（六）自评结论：对项目实施后所取得的绩效进行概括性总结，并给出相应的评价等次。等级分成优、良、合格、不合格四个等次：

1、优：项目按期完成，顺利通过验收，各项绩效目标全部实现，经济和社会效益显著，项目组织管理和财务管理健全规范，未发生违法违规问题的。

2、良：项目按期完成，顺利通过验收，各项绩效目标基本实现，经济和社会效益较好，项目组织管理和财务管理健全规范，未发生违法违规问题的。

3、合格：项目按期完成，顺利通过验收，各项绩效目标基本实现，经济和社会效益有所提高，项目组织管理和财务管理基本健全规范，未发生违法违规问题的。

4、不合格：项目未能按期完成或未能通过验收的且无正当理由的；预定绩效目标基本未实现；项目实施后经济效益和社会效益基本无提高；项目组织管理和财务管理不规范，发现有违法违规问题的；有以上四点情况之一的，为不合格。

| 评价等次 | 优秀 | 良好 | 合格 | 不合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考分值 S | S ≥ 90 | 90 ＞ S ≥ 75 | 75 ＞ S ≥ 60 | S ＜ 60 |

（七）有关建议：针对评价过程中发现的问题，提出相应的改进意见。

（八）评价人员：填写参与项目评价的所有成员名单，并由各成员签字确认。

（九）专家组（评价组）组长（签字）：由项目单位组织的专家组或内部人员组成的评价组、受托中介机构组成的评价组的组长签字。

（十） 项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：项目单位或中介机构负责人签字后，须加盖单位公章。

四、自评报告统一使用A4纸打印、装订，以部门文件形式上报。