附件10

**湘西州凤凰县2022年度中央水利救灾资金绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 | | | 中央水利救灾资金 | | | | | | | |
| 中央主管部门 | | | 财政部 | | | | | | | |
| 项目资金  (万元) | | |  | 年初预算数 | 全年预算数  (A) | 全年执行数  (B) | 分值 | 执行率  (B/A) | | 得分 |
| 年度资金总额 | 930 | 930 | 930 | 10 | 100% | | 10 |
| 其中：中央补助 | 930 | 930 | 930 | 10 | 100% | | 10 |
| 地方资金 |  |  |  |  |  | |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  | |  |
| 资金管理情况 | | |  | 情况说明 | | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 分配科学性 | 科学 | | 无 | | | | |
| 下达及时性 | 及时 | | 无 | | | | |
| 拨付合规性 | 合规 | | 无 | | | | |
| 使用规范性 | 规范 | | 无 | | | | |
| 执行准确性 | 准确 | | 无 | | | | |
| 预算绩效管理情况 | 完成 | | 无 | | | | |
| 支出责任履行请 | 完成 | | 无 | | | | |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| 1.完成堤防（护岸）水毁修复2处。  2.完成堤防（护岸）水毁修复3处。  3.解决旱区群众饮水困难问题。 | | | | 完成堤防（护岸）水毁修复17处，兴建修复抗旱水源和调水供水设施6套，解决饮水困难人15768人次。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 今年完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因 和改进措施 | |
| 产出 指标 | 数量指标 | 1.排查消除防洪安全隐患(\* 处 ) | | 处  \_ | 截止3月底 完成 处 | 0 |  |  | |
| 2.水库(水电站)水毁修复数量 ( \* 处 ) | | 处 | 截止3月底 完成 处 | 0 |  |  | |
| 3.堤防(护岸)水毁修复数量( \*处) | | 17处 | 截止3月底 完成17处 | 10 | 10 |  | |
| 4.涵闸泵站水毁修复数量(\* 处 ) | | 处 | 截止3月底 完成 处 | 0 |  |  | |
| 5.兴建修复抗旱水源和调水供水 设施(\*套) | | 6套 | 截止3月底 完成6套 | 10 | 10 |  | |
| 6.添置提运水设备及运行(\* 套 ) | | 套 | 截止3月底 完成 套 | 0 |  |  | |
| 7.水文应急监测预报(\*次) | | 次 | 截止3月底 完成 次 | 0 |  |  | |
| 质量指标 | 8.工程施工设计标准 | | 是否符合规范 | 是 | 2 | 2 |  | |
| 9.工程施工管理 | | 是否符合规范 | 是 | 3 | 3 |  | |
| 0.工程施工验收合格率 | | 100% | 100% | 5 | 5 |  | |
| 时效指标 | 1.项目按时完成率  (≥%) | | 80% | 100% | 10 | 10 |  | |

47

— —

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效  指标 | 效益  指标 | 经济效益 指标 | 12.保障工程安全度汛 | 发生工程设计标准内洪 水是否不受严重影响 | 是 | 5 | 5 |  |
| 13.促进抗旱供水安全 | 发生中等干旱是否不受 严重影响 | 是 | 5 | 5 |  |
| 社会效益 指标 | 4.保障居民社会生活平稳 | 发生工程设计标准内洪 水是否不受严重影响 | 是 | 2 | 2 |  |
| 发生中等千旱是否不受 严重影响 | 是 | 3 | 3 |  |
| 5.保障旱区城乡群众基本生活 用水 | 解决临时饮水困难人次 | 15768人次 | 5 | 5 |  |
| 生态效益 指标 | 16.促进地区生态和谐发展 | 发生工程设计标准内洪 水是否不受严重影响 | 是 | 5 | 5 |  |
| 发生中等干旱是否不受 严重影响 | 是 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响 指标 | 7.为国民经济持续健康发展和 社会稳定提供安全保障 | 发生工程设计标准内洪 水是否不受严重影响 | 是 | 5 | 5 |  |
| 发生中等干旱是否不受 严重影响 | 是 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象 满意度指标 | 18.上级主管部门满意度  (≥%) | 90% | 100% | 5 | 5 |  |
| 19.服务群众满意度(≥\*%) | 90% | 100% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | |  |  |  | 90 | 90 |  |
| 说明 | | | 在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | | |

注：1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入的自有资金、社会资金以及以前年度的结转结余资金等。

2. 数量指标中，若既有水毁修复工程又有兴建抗旱水源和应急调水工程，则分值各为10分；若仅有其中一类工程，则此项指标对 应该项工程指标分值为20分。