**湘西州凤凰县2022年度中央水利救灾资金绩效自评打分情况说明书**

通过综合评价，我县2022年中央水利救灾资金绩效自评评分为90分，结论为优秀。

1.湘财预[2022]127号下达的中央水利救灾资金30万元，主要用于堤防（护岸）水毁修复2处，综合治理山洪沟长度197m，新修人行桥1座，浆砌石挡墙、堤防水毁修复、河道疏浚、人工清淤清堵石等。实施该项目保护村庄1个共330人，保护农田180亩，解决下游灌溉农田9800亩。

2.湘财预[2022]195号下达的中央水利救灾资金100万元，主要用于堤防（护岸）水毁修复3处，修复重建一座拦河坝长40米，抢修长潭岗水库坝下和坝上公路共3处塌方土石清理，，恢复拦河坝2处共50米，恢复两处护岸共25米，河道清於等内容。实施该项目改善农田灌溉共120亩，改善拉务村村民生产生活条件共620人，完成抢修长潭岗水库坝下和坝上公路共3处塌方土石清理共2216m3，保证长潭岗水库防洪设施1座，通村公路1条。

3.湘财预[2022]214号下达的中央水利救灾资金800万元，主要用于抗旱救灾，1）2022年农村饮水安全保障水利救灾资金投入463万元，维修供水工程42处，170万元；打井5口及配套机电设备，49万元；增补水源工程10处，149万元；采购抗旱管材DN160-20PE管119.826km，88万元；水泵12台，7万元。促进抗旱供水安全保障，发生中等干旱不受严重影响，旱区城乡群众基本生活用水，解决临时饮水困难人15768人次；2）水源联通工程129万元。主要用于完成灌渠改造维修3.5km；整修山塘2口；维修更换Ф160pe管道180m；Ф110pe管道60m；Ф90pe管道60m、Ф75镀锌管15m及机电维修，管路土石方开挖及回填、镇墩现浇。实施水源联通工程4处后，可保稻田灌溉面积0.5928万亩，受益人口0.599万人；3）林寨村水利工程85万元。主要用于水毁护岸工程685m；河道疏浚等建设内容。防洪标准达到10年一遇，保护农田0.07万亩，受益人口0.2万人；4）水源联通、水渠修复等工程123万。完成新建浆砌石挡墙40M,排水渠长19.5米，跳岩112个、新建引过河汀步1座等，修复输水渡槽1段、渠道渠提加高1处，修复涵洞1处共55米，修复排洪渠护岸175米（浆砌基础、浆砌墙身、生态扎片石），拦河坝修复1座、河坝上下游清堵200米、引水渠渠身、基础浆砌石、砼修复共410米。实施该项目改善两岸农田灌溉面积340亩，方便群众出行200人，为建设美丽乡村旅游打好基础。

凤凰县水利局

2023年4月27日